План-график эксплуатации программных комплексов администрирования учебного процесса и формирования общешкольной информационной базы

МОУ «СОШ № 8 имени А.С.Пушкина»

|  | Вид работы | Результат работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организация и регулирование деятельности педагогического коллектива по построению и внедрению информационных систем |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение нормативно-регламентых документов по построению и внедрению информационной системы: | 1.1. Приказ об организации внедрения программных комплексов в систему информационного обеспечения внутришкольного управления 1.2. Регламент использования компьютерной техники для ввода данных 1.3. Функционал персонала и пользователей информационной системы 1.4. План первичного ввода данных в систему 1.5. Циклограмма текущего ввода данных | январь 2010 | Директор ОУ, Заместитель директора по УВР (администратор информационных систем) |
| 2 | Подготовка и проведение инструктивно-методических совещаний по построению и внедрению информационной системы | Протоколы инструктивно-методических совещаний коллектива (или отдельных рабочих групп) | Январь 2010 | Директор ОУ, Заместитель директора по УВР (администратор информационных систем) |
| 3 | 3. Организация рабочих мест персонала и пользователей сетевого комплекса в следующей последовательности: 1) директор, 2) секретарь, 3) зам по УВР, 4) зам по ВР 5) зам.дир. по АХР | 3.1. Паспорт рабочего места 3.2. Регламент использования рабочих мест | январь 2010 | Заместитель директора по УВР (администратор информационных систем) |
| 4 | 4. Организация рабочих мест персонала и пользователей сетевого комплекса в следующей последовательности: 1) классный руководитель, 2) психолог, социальный педагог, медик, 3) учителя-предметники | 4.1. Паспорт рабочего места 4.2. Регламент использования рабочих мест | Февраль 2010 | Заместитель директора по УВР (администратор информационных систем) |
| 5 | 5. Мониторинг внедрения и анализ деятельности | 5.1. Аналитические справки о ходе и результатах внедрения | Март 2010 | Директор ОУ, Заместитель директора по УВР(администратор информационных систем) |
| II. Организация заполнения общешкольной базы данных |  |  |  |  |
| 1 | Заполнение форм общей базовой информации "Учебные годы и периоды", "Данные об образовательном учреждении" | Б.1.1. Заполненные формы общей базовой информации: "Учебные годы и периоды", "Данные об образовательном учреждении" | Февраль 2010 | Директор, Администратор ИС |
| 2 | Заполнение форм общей базовой информации "Классификатор должностей", "Подразделения", "Список должностей учреждения" | Б.2.1.Заполненные формы общей базовой информации : "Классификатор должностей", "Подразделения", "Список должностей учреждения" | Февраль 2010 | Секретарь |
| 3 | 3. Заполнение форм общей базовой информации "Структура учебных объединений (классы и ГВПД)", "Общий список учебных предметов" | Б.3.1. Заполненные формы общей базовой информации: "Структура учебных объединений (классы и ГВПД)", "Общий список учебных предметов" | Февраль 2010 | Заместитель директора по УВР |
| 4 | 4. Загрузка данных из заполненных Excel-шаблонов по сотрудникам, учащимся и помещениям, а также по материальным средствам и учебной литературе (начиная с 304 релиза программы) | 4.1. Заполненные формы: "Общий список сотрудников", "Общий список учащихся", "Общий список помещений" "Список материальных средств ОУ" "Список учебной литературы" | март 2010 | Заместитель директора по ИКТ |
| 5 | Б.5. Заполнение должностной информации о сотрудниках | Б.5.1. Заполненная закладка "Должностная информация" в личных карточках сотрудников | Март 2010 | Секретарь |
| 6 | Б.6. Заполнение форм периодизированной базовой информации "Классы учебного периода" "ГВПД учебного периода" "Предметы учебного плана" | Б.6.1. Заполненные формы периодизированной базовой информации: "Классы учебного периода", "ГВПД учебного периода", "Предметы учебного плана" | Март 2010 | Заместитель директора по УВР |
| 7 | Б.7. Заполнение информации о педагогической деятельности сотрудников | Б.7.1. Заполненная закладка "Педагогическая деятельность" в личных карточках сотрудников | Март 2010 | Заместитель директора по УВР |
| 9 | Б.8. Заполнение информации по планированию учебного процесса | Б.8.1. Заполненные формы учебного планирования: "Учебный план", "Распределение нагрузки (классы)", "Распределение нагрузки ГВПД", "Расписание занятий", "Навигатор и шаблоны классных журналов" | Апрель 2010 | Заместитель директора по УВР |
| III. Контроль заполнения данных базовой информации |  |  |  |  |
| 1 | 1.Проверка достоверности и полноты информации введенной в общешкольную базу данных | 1.1. Справка, приказ на основании справки | май, октябрь 2010 | Заместитель директора по УВР, Администратор ИС |
| IV. Организация работы пользователей по заполнению конкретизированной информации |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка и проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам распределения ролей и прав доступа и определения основного и дополнительного пользовательского функционала | 1.1. Перечень логинов и паролей пользователей 1.2. Инструкции по функциональным обязанностям "типов" пользователей: Секретарь; Классный руководитель; Учитель-предметник. | Февраль 2010 | Заместитель директора по УВР |
| А. Формирование личных дел сотрудников. Формирование и ведение Книги приказов. Формирование и ведение Алфавитной книги |  |  |  |  |
| 1 | А.1. Формирование личных дел сотрудников | А.1.1. Сформированные закладки по должностной информации и персональным данным сотрудников А.1.2. Сформированные закладки по квалификационной характеристике сотрудников А.1.3. Сформированные формы кадрового учета сотрудников Т-2 | Апрель 2010 | Секретарь, Заместитель директора по УВР |
| 2 | А.2. Формирование и ведение Книги приказов | А.2.1. Сформированная Книга приказов по сотрудникам А.2.2. Сформированная Книга приказов по учащимся А.2.3. Сформированная Книга приказов по основной деятельности (общего назначения) | Май 2010 | Секретарь |
| 3 | А.3. Формирование и ведение Алфавитной книги | А.3.1. Сформированная Алфавитная книга школы А.3.2. Сформированная нумерация Личных дел учащихся | Май 2010 | Секретарь |
| Б. Формирование личных дел учащихся и работа с родителями |  |  |  |  |
| 4 | Б.1. Формирование списков учащихся | Б.1.1. Сформированные списки учащихся по классам | Февраль март 2010 | Классные руководители |
| 5 | Б.2. Формирование личных дел учащихся | Б.2.1. Сформированные закладки с персональной информацией и информацией об обучении учащихся Б.2.2. Сформированные закладки социально-педагогической характеристики учащихся Б.2.3. Сформированная информация об итоговой успеваемости и работах учащегося, подготовленных с использованием ИКТ Б.2.4. Сформированная закладка о состоянии здоровья учащихся Б.2.5. Сформированные Личные карты учащихся | Март 2010 | Классные руководители, учителя-предметники, социальный педагог, медицинский работник |
| 6 | Б.3. Работа по информированию родителей о текущей и итоговой успеваемости учеников | Б.3.1. Письма с информацией по электронной почте, в соответствии с выбранными периодами времени Б.3.2. "Бегунки" с информацией об оценках и отметках посещаемости | В течение года | Классные руководители, учителя-предметники, |
| 7 | Б.4. Работа по переводу учащихся из класса в класс, учету движения учащихся и формированию информации о выпускниках 9 и 11-х классов | Б.4.1. Сформированная информация о периодах пребывания учащихся в классе Б.4.2. Сформированный архив выбывших учащихся и выпускников Б.4.3. Сформированные закладки личных дел выпускников 9 и 11-х классов о результатах обучения и трудоустройстве | В течение года Июнь 2010 Июль 2010 | Администратор ИС Классные руководители |
| В. Классные журналы и тематическое планирование |  |  |  |  |
| 8 | В.1. Организация работы с цифровыми объектами | В.1.1. Подготовленные каталоги цифровых объектов В.1.2. Загруженные каталоги и описания ЦОР ИНПРО В.1.3. Загруженные каталоги и описания ЦОР ИСО | Апрель, май 2010 | Заместитель директора по УВР |
| 9 | В.2. Подготовка и проведение инструктивно-методических совещаний при завуче по заполнению и работе с формами "Электронный журнал" и "Тематическое планирование" | В.2.1. Протокол совещания при завуче | Апрель 2010 | Заместитель директора по УВР |
| 10 | В.3. Формирование списка учебных дисциплин и страниц электронных классных журналов | В.3.1.Сформированный список учебных дисциплин в рамках учебных предметов В.3.2. Сформированные страницы классных журналов с учетом календаря | Август 2010 | Заместитель директора по УВР |
| 11 | В.4. Формирование тематического и поурочного планирования, методических разработок к конкретным урокам | В.4.1. Сформированное тематическое и поурочное планирование и методическое насыщение уроков | Август 2010 | Учителя-методисты, предметники |
| 12 | В.5. Работа с электронными классными журналами | В.5.1. Заполнененная информация о текущей успеваемости и посещаемости учащихся В.5.2. Сформированные данные по итоговой успеваемости учащихся В.5.3. Заполненная информация о темах уроков, домашних заданиях и включенных в состав обеспечения уроков цифровых объектов | В течение года | Учителя-предметники |
| 13 | В.6. Контроль за правильностью заполнения и ведения классных журналов | В.6.1. Заполненная форма "Замечания по классному журналу" |  | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
| Г. Планирование основных мероприятий |  |  |  |  |
| 14 | Г.1. Формирование плана основных мероприятий и планов мероприятий классов | Г.1.1. План основных мероприятий школы Г.1.2. Планы мероприятий классов |  | Классные руководители |
| V. Организация работы по финансово-хозяйственной деятельности школы |  |  |  |  |
| 1 | Заполнение информации о финансовых нормативах | 1.1. Заполненная форма "Тарифные сетки" 1.2. Заполненная форма "Тарифы" 1.3. Заполненная форма "Нормы рабочего времени" 1.4. Заполненная форма "Финансирование классов" 1.5. Заполненная форма "Финансирование разделов учебного плана" 1.6. Заполненная форма "Финансирование предметов учебного плана" |  | Директор, Заместитель директора по УВР, Завхоз Администратор ИС |
| 2 | Формирование Штатного расписания школы | 2.1. Штатное расписание школы |  | Директор, секретарь |
| 3 | Формирование начислений | 3.1. Сформированные начисления для фонда оплаты сотрудников |  | Кадры |
| 4 | Работа по тарифицированию сотрудников | 4.1. Сформированные тарификационные карточки сотрудников 4.2. Общий тарификационный список школы |  | Кадры |
| 5 | Работа по формированию списка материальных средств школы и паспортизации учебных кабинетов | 5.1. Список материальных средств школы 5.2. Паспорта учебных кабинетов | Апрель Май 2010 | Зам.директора по АХЧ |
| VIII. Формирование информации об участии в ЕГЭ |  |  |  |  |
| 1 | Заполнение форм, отображающих участие в ЕГЭ | 1.1. Заполненная закладка по ЕГЭ в общих данных об учреждении 1.2. Заполненная форма "Предметы по ЕГЭ" 1.3. Заполненная закладка по ЕГЭ в личных карточках учеников 10 -11(12-х) классов | Апрель 2010 | Ответственный за ЕГЭ, Заместитель директора по УВР, Классные руководители |
| IX. Формирование отчетности |  |  |  |  |
| 1 | Формирование простых отчетных форм | 1.1. Сформированные отчеты |  | Заместитель директора по УВР, Администратор ИС Секретарь, Классные руководители |
| 2 | Формирование отчетов по учреждению, сотрудникам, учащимся, учебному процессу, классным журналам, тарификации | 2.1. Сформированные отчеты по учреждению, сотрудникам, учащимся, учебному процессу, классным журналам, тарификации |  | Заместитель директора по УВР, Администратор ИС Секретарь, |
| 3 | Формирование сводных отчетов | 3.1. Сформированный ОШ-1 3.2. Сформированные сводные отчеты по кадрам 3.3. Сформированные сводные отчеты по учащимся |  | Заместитель директора по УВР, Администратор ИС |
| 4 | Формирование отчетов по ЕГЭ | 4.1. Сформированный отчет по ЕГЭ - учреждение 4.2. Сформированный отчет по ЕГЭ - учащиеся |  | Ответственный за проведение ЕГЭ |
| 5 | Формирование универсальных отчетов | 5.1. Сформированные универсальные отчеты по кадрам 5.2. Сформированные универсальные отчеты по учащимся |  | Секретарь |
| X. Регламентные и сервисные работы |  |  |  |  |
| 1 | Администрирование базы данных | 1.1. Список логинов и паролей типов пользователей и персональных паролей сотрудников 1.2. Резервные и архивные копии базы данных | Февраль Март 2010 В течение года | Администратор программного комплекса, Заместитель директора по УВР |
| 2 | Работа с блоком "Регламенты" по обеспечению сохранности и целостности базы | 2.1. Проверенные индексированные таблицы базы данных | В течение года | Администратор программного комплекса |
|  | 3. Организация взаимодействия с другими программами и информационными системами | 3.1. Импортированные данные 3.2. Экспортированные данные 3.3. "Выгруженные" пользователи в системы обеспечения ЦОР и загруженные в базу результаты их работы. 3.4. Выгруженная база данных в формате XML для загрузки в муниципальные пакеты "Кадры" и "Контингент" | Март, 2010 | Администратор программного комплекса, Заместитель директора по УВР |
|  | 4. Организация работы по подготовке и переносу базы данных в другой учебный период и перевод на новый учебный год | 4.1. База данных, перенесенная в новый учебный период 4.2. База данных, переведенная на новый учебный год | август | Администратор ИС Зам.директора по УВР |
| XI. Работа с нормативно-правовым обеспечением |  |  |  |  |
|  | 1.Инсталляция программы "Образование и наука" и организация работы пользователей с нормативно-правовым обеспечением | 1.1. Доступ к нормативно-правовым документам "Вестника образования" и Федерального портала образования 1.2. Доступ к материалам "Колонки министра" 1.3. Доступ к материалам справочника "Образование и наука" | Февраль 2010 | Заместитель директора по УВР, Все пользователи программы |
| XII. Контроль заполнения данных базовой информации |  |  |  |  |
| 1 | 1.Проверка достоверности и полноты информации введенной в общешкольную базу данных 2. Инструктивно-методическое совещание по вопросам усовершенствования базы данных | 1.1. Распечатка "строки состояния", при формировании сводных отчетов 1.2. Дополненная база данных 2.1. Протокол совещания, справка и проект приказа по справке | Май,2010-11-21 май, 2010 | Администратор программного комплекса, Заместитель директора по УВР |
| 2 | 1. Педсовет (производственное совещание) по итогам этапа внедрения и формирования общешкольной базы данных. Формирование задач на следующий период | 1.1. Решение педсовета (совещания). Приказ по итогам и задачам. | Август 2010 | Директор, Администратор программного комплекса, Заместитель директора по УВР |